Załącznik Nr 3 do Instrukcji dla oferentów

UMOWA PROJEKT

W dniu ……………………………. 2021r. w Olsztynie, pomiędzy Powiatem Olsztyńskim, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, NIP:7393851648, w imieniu którego działa Powiatowa Służba Drogowa
w Olsztynie z siedzibą przy ul. Cementowej 3, zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez:

Dariusza Jasińskiego – Dyrektora

przy kontrasygnacie

Ireny Bochno – Głównego Księgowego

a

…………………………………………………………………………………………, NIP: ………………………………….., REGON: ………………………………….., zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………… – ……………………………………..

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych (bez Vat), na realizację zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630-etap II” zawarta została umowa, następującej treści:

§ 1.

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do Dk51 w km 15+630- etap II, łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy.

Szczegółowy zakres obowiązków związanych z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego przedstawia Opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej umowy.

  - Zakres umowy Nr: ZP.263.1……….. 2021 z dnia …………2021r. z Wykonawcą robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 – etap II, obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie:

- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną,

w zakresie umożliwiającym, użytkowanie przebudowywanego odcinka drogi powiatowej zgodnie z jego przeznaczeniem. Kopia umowy z wykonawcą robót budowlanych stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Kompletna dokumentacja techniczna wraz z dokładnym opisem przedmiotu przebudowy jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

§ 2.

1.	Zleceniobiorca wyznacza do realizacji przedmiotu umowy:

Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej w osobie……………………………………., upr. bud. ……………………………………...

- Poza inspektorem branży drogowej, Zleceniobiorca zapewni personel posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia nadzoru we wszelkich branżach wynikających z zakresu dokumentacji projektowej.

2.	Zleceniobiorca może dokonać zmiany osoby, wymienionej w ust. 1 pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas pełniąca obowiązki.

§ 3.

- Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu przedstawia Opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji przedstawia Opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Rozliczenie wykonania nadzoru:

  - Rozliczenie należności nastąpi na podstawie wystawionej przez Nadzór Inwestorski (Wykonawcę) faktury wg następujących zasad:

- I transza w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia umownego w terminie do dnia 15.12.2021 roku. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru opinii sporządzonej przez Wykonawcę dotyczącej dokumentacji, o której mowa w pkt. III ust. 1 Opisu przedmiotu zamówienia.

- II transza w wysokości 35% kwoty wynagrodzenia umownego, płatna po osiągnięciu 50% wartości robót budowlanych, objętych niniejszym nadzorem, w terminie do dnia 30.06.2022 roku;

- III transza w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia umownego, płatna po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych, objętych niniejszym nadzorem.

  - Wynagrodzenie umowne obejmuje pełnienie usługi w okresie rękojmi i gwarancji.

- Termin realizacji:

  - W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru (Zleceniobiorca) jest zobowiązany pełnić niezbędne czynności związane z nadzorem realizacji umowy o roboty budowlane i nadzorem inwestorskim w okresie od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robót budowlanych do odbioru końcowego robót i przekazania elementów robót do użytkowania oraz w okresie rękojmi i gwarancji do odbioru ostatecznego, łącznie z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych odbiorów.

  - Planowane terminy realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Zakończenie – Wykonawca pełni usługę nadzoru w okresie wykonywania robót oraz
w okresie rękojmi i gwarancji wynoszącej 60 miesięcy– do odbioru ostatecznego robót.

- Ogólne postanowienia:

  - Zamawiający przekaże na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:

-	umowę z Wykonawcą robót;

- posiadaną dokumentację wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy na roboty budowlane,

- inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt,

- oraz poinformuje o umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych
i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy.

6.	Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne
i finansowe.

§ 4.

- Za wykonanie całości prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma łączne ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie ………………………………… zł (słownie brutto:………………………………………………), zgodnie ze złożoną ofertą cenową. Powyższe wynagrodzenie zawiera należny 23 % podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z nadzorowaniem robót budowlanych, objętych umową o roboty budowlane, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji umowy.

§ 5

- Strony postanawiają, że rozliczenie Zleceniobiorcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur zgodnie z zasadami, o których mowa §3 ust 3.2 umowy.

- Zleceniodawca zobowiązuje się każdorazowo do zapłaty poprawnie wystawionej faktury, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………..

- Faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Olsztyński, Plac Bema 5 10-516 Olsztyn, NIP: 7393851648. Odbiorca/Płatnik: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn.

- Zamawiający umożliwia przesłanie faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEFexpert).

§ 6

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §4.

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w §4.

- W przypadku nie przystąpienia przez Zleceniobiorcę do wykonania swoich obowiązków w wyznaczonym terminie, Zleceniodawca odstąpi od umowy, naliczając Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20% wartości umownej, określonej w §4.

2.       Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

b)	w przypadku, gdy Zleceniobiorca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

c)	w przypadku, gdy Zleceniobiorca realizuje usługi określone niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową.

§ 7

1.	Umowa zostaje zawarta na okres realizacji robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi.

a)	rozpoczęcie pełnienia nadzoru – od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

b)	zakończenie – do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i rozliczenia budowy.

2.	W okresie gwarancji trwającym 60  miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót, Inspektor nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji robót i aneksowania umowy z Wykonawcą.

§ 8

Zleceniobiorca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zleceniodawcy, wierzytelności wynikających  z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd  w Olsztynie.

§11

1.	Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu. Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych w umowie na przetwarzanie danych osobowych.

2.	Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

§12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zleceniodawcy i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZLECENIOBIORCA:								ZLECENIODAWCA:

Kontrasygnata:

# Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa
w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

- Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiat-olsztynski.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.

- Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630- etap II”

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
w związku z zawarciem umowy oraz ustawą z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.).

- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od roku następującego, po roku w którym sprawę zakończono.

- Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

- konieczne do zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest zawarcie umowy i wypełnienie zobowiązań wynikających z zapisów umowy.

- wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.